# PROJECT PLAN

Progetto: Ecommerce Agrario

## Obiettivi Progetto

Realizzare una piattaforma e-commerce per la prenotazione online di prodotti agricoli e floreali stagionali, con pagamento e ritiro esclusivamente in sede.

Il sistema dovrà permettere agli utenti di:

- Consultare il catalogo prodotti

- Visualizzare disponibilità e dettagli dei prodotti

- Effettuare prenotazioni online

- Gestire il proprio profilo e lo storico ordini

## Ambiti del Progetto

### Il sito andrà a sviluppare funzionalità che permettono:

### Consultazione catalogo prodotti

- Sistema di prenotazione online

- Gestione utenti (registrazione, login, profilo)

- Gestione ordini

- Gestione ruoli (utente, amministratore, collaboratore)

- Gestione scorte e prenotazioni concorrenti

- Pagamento impostato come “in sede”

### Al momento il sito non deve implementare:

### Pagamento online anticipato

- Spedizione dei prodotti

- Applicazione mobile

## Attività da Svolgere

### Progettazione e Organizzazione

- Definizione ruoli all’interno del progetto

- Riprogettazione del Gantt

- Riprogettazione del Project Plan

### Progettazione Design (Figma)

- Progettazione Home Page

- Progettazione pagina dei prodotti

- Progettazione pagina singolo prodotto

- Progettazione pagina di registrazione

- Progettazione pagina di login

- Trasposizione progetto su Figma

- Progettazione pagina del carrello

Back-end (WordPress)

- Creazione pagine sito

- Installazione Plugin

- Implementazione carrello

- Gestione ordini

- Implementazione Catalogo

- Creazione dei prodotti

Front-end (WordPress)

## Pagine da Realizzare

## Home

- Negozio (Shop)

- Pagina Singolo Prodotto

- Carrello

- Conferma Prenotazione (Checkout)

- Profilo Utente

- Politica di Rimborso

### Suddivisione Attività e Tempistiche

Attività programmate da svolgere entro 01/03

- Rifinitura back-end delle pagine create

  - home

  - negozio

  - pagina singolo prodotto

  - carrello

- Inizio bozza design su figma delle pagine

  - home

  - negozio

  - pagina singolo prodotto

  - carrello

- Front-end della home

- Rifare project Plan

- Rifare Gantt

- Caricare Project Plan e Gantt su Git

Arretrati ed Eventuali Problemi

Cosmi 🦈

Navarri 🧚

Non avevo ancora capito come fare il design del carrello e dell'area utente.

In compenso ho fatto le pagine di login e registrazione.

Tomasello 👾

La home non presenta ancora tutti i link a tutte le pagine e i vari sottomenù a tendina

Attività programmate da svolgere entro 08/03

- Modifica definitiva struttura del Project Plan

Design

- Carrello

- Area utente

- Checkout

Back-end

- Sistemazioni mancanti home

Front-end

- Home

- Catalogo

Arretrati ed Eventuali Problemi

Cosmi 🦈

Navarri 🧚

Tomasello 👾

# PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO

## Obiettivo 	(Cosmi)

## Definizione dei Ruoli all’interno del Progetto

- Analisi delle competenze e delle responsabilità necessarie allo sviluppo del progetto

- Individuazione del Project Manager per il coordinamento delle attività e la gestione delle task

- Assegnazione delle attività in base alle aree di competenza individuate

- Formalizzazione della suddivisione dei compiti al fine di garantire chiarezza organizzativa

## Riprogettazione del Diagramma di Gantt

- Individuazione e definizione delle attività principali del progetto

- Ridefinizione delle tempistiche delle macro-attività

- Aggiornamento delle scadenze per garantire coerenza tra obiettivi e stato di avanzamento

- Verifica della sostenibilità temporale delle attività pianificate

## Riprogettazione del Project Plan

- Analisi critica della prima versione del Project Plan

- Ristrutturazione dei contenuti per migliorarne chiarezza e completezza

- Aggiornamento delle sezioni relative a obiettivi, ambito e attività principali

- Integrazione delle nuove attività emerse durante lo sviluppo

- Allineamento del documento alla pianificazione aggiornata e alle milestone previste

# PROGETTAZIONE DESIGN

Obiettivo	(Navarri)

Analisi e Definizione dell’Identità Grafica

- Analisi preliminare della tipologia di e-commerce da realizzare

- Studio di siti web simili per individuare soluzioni grafiche efficaci e buone pratiche di usabilità

- Scelta della palette colori in coerenza con il logo

- Individuazione di uno stile semplice e funzionale alla navigazione

Progettazione su Carta (Fase di Ideazione)

- Realizzazione di bozze preliminari su carta per organizzare la struttura delle pagine

- Definizione del layout delle principali sezioni (Home, Catalogo, Scheda Prodotto, Carrello, Login, Registrazione)

- Studio della disposizione degli elementi (menu, immagini, pulsanti, descrizioni)

- Correzione e miglioramento delle idee prima della digitalizzazione

Progettazione Digitale con Figma

- Creazione dei wireframe delle pagine principali

- Applicazione della palette colori

- Organizzazione gerarchica dei contenuti per migliorare leggibilità e navigazione

- Preparazione del prototipo grafico finale da condividere con il resto del team

BACK-END

(Tomasello)

Obiettivi:

- Realizzare un sistema semplice e funzionale per la presentazione dei prodotti e la gestione del carrello tramite WooCommerce, senza integrazione di pagamenti online. L’utente può consultare il catalogo, aggiungere prodotti al carrello e finalizzare l’acquisto recandosi fisicamente nel punto vendita.

- Realizzare un sistema piramidale di account amministratori che permetta di creare/modificare/eliminare gli utenti che lavorano al sito.
Al vertice della piramide c’è l’amministratore, che può aggiungere altri utenti con altri permessi, in modo da rendere personalizzabile la gestione del sito come la scuola meglio crede.

Creazione pagine:

### 1.1 Home Page

Funzionalità implementate:

- Creazione della homepage come punto di ingresso principale.

- Inserimento di due pulsanti principali:

  - Vai al Negozio → reindirizza alla pagina WooCommerce “Shop”.

  - Vai al Carrello → reindirizza alla pagina del carrello WooCommerce.

Obiettivo UX: accesso immediato alle due azioni principali (consultazione prodotti e gestione carrello).

### 1.2 Pagina Negozio (Shop)

Tecnologia: pagina generata con WooCommerce.

Funzionalità implementate:

- Visualizzazione elenco prodotti con:

  - Nome prodotto

  - Prezzo

  - Eventuale prezzo scontato

  - Badge o evidenze (es. “In offerta”)

- Cliccando sull’immagine del prodotto si apre la pagina di dettaglio.

### 1.3 Pagina Prodotto

Funzionalità implementate:

- Visualizzazione dettagliata del prodotto:

  - Descrizione

  - Prezzo e sconti

  - Galleria immagini (se presente)

  - Recensioni (se abilitate)

- Pulsante Aggiungi al carrello:

  - L’utente rimane sulla stessa pagina.

  - Il prodotto viene aggiunto al carrello con quantità predefinita = 1.

### 1.4 Pagina Carrello

Funzionalità implementate:

- Visualizzazione dei prodotti aggiunti.

- Possibilità di:

  - Modificare le quantità

  - Rimuovere prodotti

  - Aggiornare il carrello

- Nessun pagamento online disponibile.

Messaggio/istruzione per l’utente:

- “Per completare l’acquisto, recati nel nostro punto vendita e paga direttamente in loco.”

PUNTO DELLA SITUAZIONE

- Front-end da sistemare

- Back-end

  - ricerche prodotti per nome

  - comprare prodotti

  - visualizza carrello

  - completare prenotazione inserendo i dati

- Inseriti tre prodotti di prova

- Il carrello al momento non si può svuotare

- Si possono lasciare recensioni sui singoli prodotti

Cose da decidere in chiamata:

- compiti da svolgere

- divisione compiti (chi fa cosa)

- project manager (gestione del Gantt)[non obbligatorio, dobbiamo solo capire come gestire la cosa e bona]

26/02

Palette cloro:

- sfondo bianco

- prendere da spunto la palette dal logo social della scuola

  - verde

  - azzurro

  - giallo “grano”

- Guardando anche siti di altre scuole rimarrei su una palette di verdi

Questo qua affianco è il logo di cui parlavo e da cui prendere la base dei colori (io giocherei sui verdi sinceramente, forse un solo blu o un giallo per staccare, ma rimarrei sui verdi come palette)

ENTRO IL WEEKEND VANNO CARICATI GANTT E PROJECT PLAN SU GIT

Venerdì sera che facciamo chiamata per fare il punto della situazione carichiamo se è già tutto apposto

- Lunedì il prof li controlla, se però stiamo nei tempi che ci siamo accordati ce la facciamo

- Per il resto stiamo procedendo bene

- Ancora zero notizie o indicazioni dall’agrario su prodotti e altro.

- Per i prodotti continuerei a crearne alcuni extra per fare una "simulazione" della suddivisione per categoria dei prodotti (così facciamo già delle sottocategorie provvisorie e proviamo anche la questione delle novità e delle offerte)

Username: ecommerceagrario

Password: weBS95fcEJcz

02/03

- Figma

- categorie dei prodotti, da scegliere se tenere così al centro (che non mi sembra brutto) oppure sulla sinistra una sotto l’altra

- pagina prodotto singolo, per me così può andare è semplice e ci sta idk cosa si potrebbe modificare sinceramente, mettere una data di scadenza? inserire quantità ancora disponibile e max acquistabile(se c’è)?

- registrazione, mancano dei campi (tipo password), aggiungere eventualmente la parte degli acconsento e bla bla (mi sono capita io)

- Design → proposta di modifica sul discorso della pagina utente, aggiunta di tondino con menù a tendina con varie opzioni (tipo logout, area riservata, etc) [mi sono capita io, poi vi spiego], discussione design carrello

- Project Plan → modifiche sulla struttura, decidere come realizzare le pagine dei singoli con le specifiche, da sistemare e poi caricare su git

- Gant → modificato un dettaglio, da caricare su git

→ Da assegnare nuovi obiettivi e compiti per prossima settimana ←