# DIAGRAMMA DI GANTT – Ecommerce Agrario

| Attività | Periodo | Responsabile | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| Analisi requisiti | Gennaio | Asia | Documento requisiti |
| Analisi funzionale | Gennaio | Martino | Documento funzionale |
| Analisi tecnica | Gennaio | Eleonora | Documento tecnico |
| Project Plan e Gantt | Gennaio | Martino | Documenti di pianificazione |
| Sviluppo base | Febbraio | Eleonora | Sito funzionante |
| Dimostrazione intermedia | Inizio Febbraio | Gruppo | Demo funzionalità |
| Completamento funzionalità | Fine Febbraio | Eleonora | Sistema completo |
| Test | Marzo | Asia | Report test |
| Correzioni finali | Marzo | Eleonora | Versione stabile |
| Consegna finale | Aprile | Gruppo | Progetto concluso |